

| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | *En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera.  Hasta ahora logramos hacer que el chatbot fuera funcional con todos los servicios necesarios. Pero ahora mismo estamos adaptándolo para conectarlo con la base de datos, para ello debemos modificar tanto su estructura como su lógica de interacción. Esto implica ajustar los flujos de datos, crear endpoints que permitan la comunicación con la base de datos y asegurar que la información se pueda recuperar, almacenar y actualizar de forma eficiente.*  *En cuanto a la base de datos y dashboard vamos un poco más atrasados, todavía no podemos implementar la base de datos al 100% ya que necesita la modificación del chatbot.Nuestro Dashboard necesita tener la base de datos lista para ser implementado, y todavía no definimos todas las métricas que queremos mostrar a la empresa.* |
| --- | --- |
| Objetivos | *Opcional en caso de ajuste Los mismos, solo agregamos más servicios.* |
| Metodología | *Opcional en caso de ajuste Mantenemos la misma.* |
|  | *Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto.*  *En caso de ser pertinente explica cómo resguardar la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.).*  *En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente.* |
|  |
|  |

| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-0) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| *Gestión de Bases de Datos, Diseño e implementación de chatbots, Desarrollo de Dashboards, Testing, Gestión de Proyectos* | *Planificación del proyecto, Seguimiento del progreso, Coordinación de equipos*  *Diseñar la estructura de la base de datos,mplementar la base de datos*  *Definir los flujos de conversación,Integración con la base de datos,Implementación de funciones adicionales*  *Diseñar la interfaz del dashboard, Integrar datos al dashboard*  *Testing* | *Herramientas de Documentación, Administrador de Bases de Datos y Herramientas de desarrollo, para el chatbot voiceflow, PowerBI, Herramienta de testing(todavía no elegida)* | *Chatbot 1 a 2 semanas en su primera fase. Las modificaciones actuales otra semana.  Base de datos y dashboard fechas totales pendientes..* | *Chatbot Matias y Juan pablo Base de datos Benjamin Dashboard Lucas* | *Actualmente la la necesidad de modificar el chatbot para avanzar en la base de datos y que para la implementación completa del dashboard se necesite la base de datos completa, hace que para avanzar en algunas áreas se necesita volver a las otras.* | *Describe el estado de avance de cada actividad.*  *Chat bot en curso 90% Base de datos en curso Dashboard en curso Testing no iniciado*  *Tipos de estado:*  *En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada* | *Añadimos servicios y modificamos el bot para conectarlo a la BD* |

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: *Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.*  Dificultad: La interdependencia de las tareas, hace que nos demoremos más en avanzar, la solución fue más comunicación entre el equipo.  Facilitado: Algunos programas que usamos para tareas los habíamos utilizado en ramos anteriores, como por ejemplo PowerBi. |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas: *Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste.*  *En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.*  *Actualmente no hemos modificado, solo nos demoramos más en algunas tareas.* |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas: *En caso de que* ***no hayas iniciado actividades o estén retrasadas*** *de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.*  *No iniciado: Testing ya que no tenemos nada terminado al 100% por la interdependencia.* |
| --- |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-0)