|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  R:Lo que se me asignó inicialmente va bien en los tiempos, creo que está al menos un 90% completo, estamos planteando agregar más cosas. Aunque en otras áreas del trabajo vamos un poco por detrás de lo pensado, por lo cual probablemente todos deberemos colaborar para finalizarlo a tiempo.Factores que facilitaron fue que la herramienta utilizada tiene varias guías escritas y videos de como utilizarla, lo cual lo hizo muy sencillo de usar.    **Facilitadores:** Voiceflow es fácil de usar y tiene mucho contenido para apoyarte en el y lograr tus metas.  **Dificultades:** La integración de dashboard con la pagina y voice no fue tan sencilla como lo planteamos inicialmente |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **R:** Hacer pruebas a pequeña escala, sumar miembros al trabajo, y probablemente dedicarle mas horas. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **R:**  Destacado**:** La comunicación con el grupo es buena, cumpli con lo que planteamos que yo debia hacer individualmente, creo que podria ayudar mas a mis compañeros.  **Para mejorar:**Dedicar mas tiempo para terminar antes mi parte, y asi poder ayudar a los demas |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **R:** Actualmente ninguna, solo tenemos pequeños problemas en el avance que creo que podemos solucionar como grupo. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  R: Si para apoyarnos más mutuamente, y además hay tareas que no fueron asignadas a nadie inicialmente. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  R: **Positivo:** Buena comunicación y bastante veloz para los tiempos que tenemos.  **A mejorar:** Asignar cargas que no han sido asignadas, apoyo a las áreas que van un poco por detrás. |